§0. Bevindingen live werking-check (2026-06-10)

Gecontroleerd via Firebase REST en code-analyse. Netwerk is snel; protocol en documentgrootte zijn de knelpunten.

| Bevinding | Meting / Detail | Oordeel |
| --- | --- | --- |
| Documentgrootte | 255.251 bytes (255 KB) | ⚠ Te groot |
| Download-latency Firebase | ~0,3 s per fetch | ✅ Netwerk is OK |
| PWA poll-interval | 25 s, 255 KB per keer = ~36 MB/uur | ⚠ Hoog dataverbruik |
| Remote-refresh keten | Worst-case > 2 min, stopt na 90 s zonder melding | ⚠ Hoofdoorzaak klachten 1 & 2 |
| Firebase security rules | Listing geblokkeerd zonder bin-ID | ✅ Goed |
| Datastructuur bin | Alles in versleuteld 'data'-veld | ✅ By design |
| Race condition writes | Gelijktijdige schrijvers kunnen elkaar overschrijven | ⚠ Latent risico |
| Encryptie | XOR met pairing key (geen echte crypto) | ⚠ AES-GCM code al aanwezig |

Fasenoverzicht — Status bijhouden

Vink af naarmate fasen worden opgeleverd. Elke fase is een apart versie-bump en commit.

| ☐ | Fase | Inhoud | Omvang | Versie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 1 | Betrouwbaarheid: heartbeat, status PWA, refresh-claim, scrape-foutmelding, throttle 90→30 s | Klein–middel | 0.19.0 |
| ☐ | 2 | Firebase streaming (EventSource) voor PWA + extensie → wijzigingen <1 s zichtbaar | Klein–middel | 0.20.0 |
| ☐ | 3 | Datamodel-split (meta/status/archive) + ETag-writes + logs-retentie. MIGRATIEPLAN EERST. | Groot | 0.21.0 |
| ☐ | 4 | Data & Sync-paneel: bin-ID, console-link, ontsleutelde data-viewer, JSON export/import | Middel | 0.22.0 |
| ☐ | 5 | Abonnement-labels per kaart, account-detectie in scraper, begeleide koppel-flow | Middel | 0.23.0 |
| ☐ | 6 | UI-herindeling: profielen naar zijpaneel, header opschonen, '+'-knop voor blokken | Middel | 0.24.0 |
| ☐ | 7 | Onboarding-wizard, ONBOARDING.md, evt. AES-GCM-migratie; Web Store bij release-beslissing | Middel | 0.25.0 |
| ☐ | RC | Release candidate: stabiele beta, eindtest op echte apparaten. Alleen git-tag, geen manifest-bump. | — | 0.25.x-rc |
| ☐ | RELEASE | BEWUSTE EIGENAARSKEUZE: alle fasen getest, geen kritieke bugs, keuze distributie gemaakt. NOOIT automatisch bumpen. | Eigenaarsbeslissing | 1.0.0 |

Werkafspraken voor uitvoerende sessie

☐  Lees eerst project_summary.md (architectuur + versiebeheer-protocol)

☐  Versiebeheer verplicht: CHANGELOG → bump-version.ps1 -Version X.Y.Z → commit + tag + push → extensie herladen in ALLE Chrome-profielen

☐  Gouden regel: elke schrijf naar gedeelde node = read-modify-write (fase 3: ook ETag-conditional)

☐  Een fase per keer, los getest via Claude_Preview MCP en gestubde sync-provider

☐  Fase 3 NIET beginnen zonder migratieplan voor te leggen (raakt bestaande data!)

☐  Pace-balken en provider-kleuren (Claude oranje, ChatGPT groen, Gemini blauw) zijn onaantastbaar

☐  Veiligheidsregels: geen accounts aanmaken, geen credentials/keys, privesleutel buiten extensie-map

☐  Fase 1 — v0.19.0: Betrouwbaarheid & Transparantie

Doel: gebruiker ziet altijd WAT er aan de hand is, ook als de PC slaapt

Aanpak: quick wins eerst, elke stap apart testbaar.

Actiepunten:

☐  1.1  Heartbeat: background.js schrijft lastSeen elke poll naar de bin

Kleine write; voegt meta/profiles/<pid>/lastSeen toe (of in bestaand profiles-object).

☐  1.2  Status-indicator in PWA per profiel (groen / geel / rood)

Groen = lastSeen < 2 min, geel = 2-10 min, rood = > 10 min. Toon timestamp: "PC offline sinds 12:34".

☐  1.3  Refresh-voortgangsmelding: aangevraagd → PC gezien → bezig → klaar (of timeout)

Na 90 s zonder reactie: zichtbare melding i.p.v. stil stoppen.

☐  1.4  Refresh-claim per profiel (refreshClaims/<pid>)

Voorkomt dat het 'verkeerde' Chrome-profiel de refresh claimt en niets levert.

☐  1.5  Scrape-foutrapportage: schrijf lastError als scrape mislukt

PWA toont: "Niet ingelogd op claude.ai op profiel DCS".

☐  1.6  Throttle omlaag: 90 s → 30 s

De originele reden voor 90 s (dubbele triggers) is al opgelost.

☐  1.7  fast-poll fallback na 90 s: rustige poll + zichtbare status i.p.v. stil stoppen

☐  Fase 2 — v0.20.0: Firebase Streaming (EventSource)

Doel: wijzigingen <1 s zichtbaar op alle apparaten

Firebase RTDB REST ondersteunt Server-Sent Events. GET met Accept: text/event-stream geeft realtime push.

Actiepunten:

☐  2.1  PWA: vervang 25 s-setInterval door EventSource-verbinding op Firebase-bin

Met automatische fallback naar huidige poll als EventSource niet beschikbaar is (npoint-pad).

☐  2.2  Extensie-dashboard: vervang 60 s-cloudprofielen-reload door EventSource

Zelfde patroon als PWA. MV3 service worker: EventSource openen vanuit background.js.

☐  2.3  Reconnect-logica bij verbindingsverlies (exponential backoff, max 30 s)

☐  2.4  Testen: wijziging op profiel A → check of profiel B binnen 1 s update

☐  2.5  npoint-pad blijft pollen (fallback ongewijzigd)

☐  Fase 3 — v0.21.0: Datamodel-split (MIGRATIEPLAN EERST)

Doel: 255 KB blob → paar KB actieve data; einde read-modify-write-race

LET OP: Dit raakt bestaande data. Oud formaat moet leesbaar blijven tot alle clients zijn bijgewerkt. PLAN VOORLEGGEN VOOR START.

Nieuw datamodel:

profiles/<binId>/meta/   (klein, ~1 KB: refreshRequested, config, profiles-meta)

profiles/<binId>/status/<pid>   (versleuteld syncStatus per profiel, ~2 KB)

profiles/<binId>/archive/<pid>   (logs/threads, alleen bij wijziging geschreven)

Actiepunten:

☐  3.1  Migratieplan schrijven en goedkeuren voor aanvang

☐  3.2  Schrijvers migreren naar eigen node (status/<pid>); lezers: fallback op oud formaat

☐  3.3  ETag-conditional writes voor meta/config (X-Firebase-ETag + if-match)

☐  3.4  Logs-retentie: bewaar laatste 90 dagen; archiveer oudere entries

☐  3.5  Migratie-utility: eenmalig oud formaat omzetten naar nieuw bij eerste start

☐  3.6  Testen: oud en nieuw client naast elkaar draaien (geen data-verlies)

☐  Fase 4 — v0.22.0: Data & Sync-paneel in Settings

Doel: gebruiker kan zelf de data zien en beheren

Actiepunten:

☐  4.1  Verbindingsinfo tonen: provider, bin-ID (kopieerbaar), regio, link Firebase-console

☐  4.2  Gezondheidsinfo: documentgrootte, laatste push/pull per profiel, latency-test-knop

☐  4.3  'Bekijk mijn data': ontsleutelde JSON-viewer (read-only, inklapbare secties)

☐  4.4  'Download als JSON': export / backup van eigen data

☐  4.5  'Importeer JSON': restore van eerder geexporteerde data

☐  4.6  Opruim-knop: logs/threads inkorten tot 90 dagen

☐  Fase 5 — v0.23.0: Multi-abonnement koppelen (Kevin-scenario)

Harde grens: 1 Chrome-profiel = 1 sessie per provider. 3 ChatGPT-accounts = 3 profielen.

Wat beter kan: begeleiding, labels en detectie zodat kaarten herkenbaar zijn.

Actiepunten:

☐  5.1  Abonnement-labels per kaart: instelbaar via potlood-icoon op elke card

Sla op als dashboardConfig.labels["<pid>|<provider>"] = "Kevin - bedrijf".

☐  5.2  Account-detectie in content.js: lees ingelogd account/org mee in syncStatus

Tonen als ondertitel op de kaart; waarschuw als het account wisselt.

☐  5.3  Begeleide koppel-flow bij 'Add a usage block' voor al-bezet account

Uitleg dat extra Chrome-profiel nodig is + knop om invite-link te genereren.

☐  5.4  Profielgroepen: kaarten clusteren onder 'Rob' / 'Kevin' (ROADMAP Fase 1-restant)

☐  Fase 6 — v0.24.0: UI-herindeling

Doel: hoofdmenu toont alleen functionele info; profielen in zijpaneel

Actiepunten:

☐  6.1  Profielenbalk uit header → uitklapbaar zijpaneel (hamburger / avatar-stack)

Bevat: profielenlijst met status-dots, hernoemen, verwijderen, invite-knop, Data & Sync-paneel.

☐  6.2  Header reduceren: alleen titel, sync-status, refresh-knop, settings-tandwiel

Environment-badge (Extension/PWA) en versienummer naar zijpaneel/settings.

☐  6.3  Restore-chips + 'Add a usage block' samenvoegen tot 1 '+'-knop boven de grid

Menu: blok toevoegen / verborgen blokken terugzetten. Chips-balk verdwijnt.

☐  6.4  Optioneel: compacte kaart-modus (ring + % + resettijd; klik = volledig uitklappen)

Volledig pace-balken blijven de STANDAARD en zijn onaantastbaar.

☐  Fase 7 — v0.25.0: Overdraagbaarheid & Onboarding

Doel: iemand anders kan het dashboard in 5 minuten zelf opzetten

Actiepunten:

☐  7.1  Onboarding-wizard bij eerste start: 'Start eigen dashboard' vs 'Sluit aan bij bestaand'

'Start eigen' = auto-genereer bin-ID + pairing key (zero-config). Begeleiding: log in → blokken verschijnen vanzelf.

☐  7.2  ONBOARDING.md in de repo: stap-voor-stap voor nieuwe gebruiker, gelinkt vanuit PWA

☐  7.3  AES-GCM migratie (optioneel, als pad toch open ligt)

WebCrypto-code bestond al in v0.8.0-beta. Nieuwe payload-versie met fallback-lezing van XOR.

☐  7.4  Chrome Web Store unlisted (~$5 eenmalig) — uitvoeren bij release-beslissing, niet eerder

☐  Release Gate — v0.25.x-rc → v1.0.0

LET OP: v1.0.0 wordt uitsluitend getagd op expliciete beslissing van de eigenaar.  Nooit automatisch bumpen.

Release candidate (0.25.x-rc)

Stabiele beta klaar voor eindtest. Alleen een git-tag (geen manifest-versie-bump). Doel: alles testen op echte apparaten voor de definitieve beslissing.

Checklist voor v1.0.0-beslissing:

☐  Alle 7 fasen opgeleverd en getest op echte apparaten (PC + mobiel)

☐  Geen kritieke bugs open

☐  Eigenaar heeft besloten het product publiek of breed te distribueren

☐  Keuze Web Store (unlisted) vs. handmatig delen gemaakt

☐  CHANGELOG 1.0.0 geschreven

☐  bump-version.ps1 -Version 1.0.0 uitgevoerd + commit + tag + push